评标办法

一、评标委员会将按照规定,仅对确定为实质上响应招标文件要求即（资格）符合性评审通过的投标文件进行评价和比较。评标方法：综合评分法。在投标人的投标文件最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，评标委员会根据综合评分法原则进行评分，价格10分、商务40分、技术50分。具体内容详见“评标标准”。

二、评标细则：

| （资格）符合性评审 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审点 | 评审内容 | 符合性评审，不符合投标无效 |
| 投标人 资格条件 | 1、投标人应具备有效的企业法人营业执照； 评审依据：营业执照或事业单位法人证书。 2、授权委托书及本人身份证（如法人到场提供身份证及法定代表人身份证明书）。 3、投标人应具备具备工程勘察综合类甲级资质或具备工程勘察专业类(含工程测量及岩土工程)乙级及以上资质或具备工程勘察专业(含岩土工程)乙级及以上资质或国家测绘地理信息局颁发的测绘(含工程测量)乙级资质或具备省级及以上建设主管部门核发的工程基坑监测机构资质证书且具备省级及以上计量监督部门颁发的计量认证证书（CMA）；（CMA资质应包含主体基坑监测能力）； 评审依据：提供相关资质证书或认证证书。（如为电子证照，可提供复印件加盖公章作为原件） 4、项目负责人具备注册土木工程师（岩土）注册执业证书； 评审依据：提供注册证书。（如为电子证照，可提供复印件加盖公章作为原件） 5、根据《关于启用江西住建云平台省外建设工程企业进赣信息登记管理系统的通知》（赣建审批〔2020〕4号）规定，省外企业（提供勘察资质的投标企业）须提供“江西住建云平台”（http://zjy.jxjst.gov.cn）上企业备案截图。（响应文件中提供能够有效充分反映企业在江西住建云企业端登记成功的网页截图）； 评审依据：网站查询页面截图加盖公章。 注：以上材料开标原件备查。 |  |

评标标准

| 序号 | 项目 | 评审因素 | 指标分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 价格分 （10） | 投标报价 | 10分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100；计算结果保留至小数点后两位。 |
|  | 技术分 （50） | 监测方案的内容完整性 | 10分 | 根据投标人整体监测方案进行横向对比，方案内容全面详尽、工作流程清晰、人员分工明确、时间节点把控科学的得7-10分；内容合理、流程基本清晰、人员分工、时间节点可行的得4-6分；基本能满足项目需求的得0-3分，不提供的不得分。 评审依据：监测方案。 |
|  |  | 监测进度计划及工期保证措施 | 10分 | 监测进度计划及工期保证措施合理、可行，得7-10分；较合理、较可行，得4-6分；基本合理、基本可行，得0-3分。 评审依据：监测方案。 |
|  |  | 安全保证措施 | 10分 | 安全保证体系完善，措施操作性可行，得7-10分；安全保证体系较完善，措施操作性较可行，得4-6分；安全保证体系基本完善，措施操作性基本可行，得0-3分。 评审依据：监测方案 |
|  |  | 监测重点、要点及难点的阐述 | 10分 | 重难点分析内容完整、优秀、分析到位，得7-10分；内容较完整、较优秀、分析较好，得4-6分；内容不完整、分析一般，得0-3分。 评审依据：监测方案 |
|  |  | 监测服务运作流程 | 10分 | 内容包含工作计划、监测人员安排、安全措施，内容完整、有针对性，得7-10分；内容较完整、针对性较好得4-6分；内容完整性一般、针对性一般得0-3分。 评审依据：监测方案 |
|  | 评标专家对技术标独立评标计分，取所有专家评分的算术平均值，即为该投标人的技术标得分。 |  |  |  |
|  | 商务分 （40） | 企业类似监测业绩 | 10分 | 投标人提供2018年1月至投标截止时间，以基坑监测合同时间为准， 单个合同金额20万元以下的类似基坑监测业绩得2分 单个合同金额20万元及以上的类似基坑监测业绩得5分 本项最高累计得10分； 评审依据：合同或委托协议原件 |
|  |  | 项目负责人 | 5分 | 拟派项目负责人同时具有建设工程类专业中级工程师职称得2分；具有建设工程类专业高级工程师职称得5分。 评审依据：有效的证书原件 |
|  |  | 项目人员配备 | 11分 | 拟派专业技术人员（除项目负责人外）具有有效的《地基基础工程检测和主体结构现场工程检测考核合格证书》3人的，得基本分6分；每增加1人，加1分，最多加5分。本项最高累计11分。 评审依据：拟投入项目人员配备表及有效的证书原件 |
|  |  | 监测设备 | 14分 | 投入本工程监测监测仪器设备可降低工程监测监测成本、利于加快监测进度，投入水准仪、全站仪、测读计、铟钢水准标尺、测斜仪、水位计及卡尺一套的得基本分7分。以上设备两套及以上加7分；本项累计最高14分。 评审依据：拟投入监测仪器设备表。 |

说明：评标专家组根据招标文件对各投标人的投标文件中技术响应情况、商务与服务响应情况进行评审和综合评估并打分；评标专家组成员打分时不得协商，应独立完成。未满足招标文件要求的投标文件不予打分；根据评标专家组的综合打分结果，得出预中标人排序。综合评分相等时，以报价较低者优先；报价也相同时，以技术标得分高者优先；技术标得分也相等的，由招标人通过抽签的方式确定。

抽签的方式为：抽签以手工抽取序号球的方式进行，先由投标人代表按标书递交签到顺序抽取各投标人对应的序号球，再由招标人随机从所有按上款规定并列第一的投标人的对应序号球中抽取出一个，被抽中序号所对应的投标人即为中标候选人。

评标委员会对评审有疑义或存在细微偏差的投标文件可以要求投标人进行书面说明和补正。对拒不做出书面说明或补正的投标人，评标委员会在综合评议时可以否决其投标。

计分方法采用四舍五入，保留小数点后两位数。

投标文件格式：

红城投·禧悦雅云项目基坑监测工程

投

标

文

件

招标编号：

投标单位：                             （章）

法定代表人：                           （章）

联系人：                电话：

投递日期：

1、投标书

致：××××（招标单位）

根据贵方“             招标项目”投标邀请或招标公告，正式授权下述签字人        （姓名）代表投标人          （投标人全称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定工程监测投标总价为（大写）          元人民币。

（2）我们已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（3）我们同意从投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可不被退还。

（5）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（7）我们根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于甲方要求的日期内完成，并交付甲方验收、使用。

（8）与本投标有关的信息请寄：

投标人名称：         （公章）

通讯地址：

电 话：

传 真：

授权代表（签字）：

日 期：

2、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：      性别：      年龄：    职务：  系                        的法定代表人。为   （项目名称）  项目工程的一切相关事务，签署上述监测工程的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：       （盖公章）

日  期：         年    月    日

3、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的  （姓名）为我公司签署   （项目名称）  已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本工程监测已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托：

代理人：                 性别：      年龄：

身份证号码：                     职务：

投标人：                     （盖章）

法定代表人：（签字盖章）

授权委托日期：        年    月    日

附委托人身份证复印件

4、开标一览表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 点数 | 监测次数 | 收费标准(元/个) | 单项总价(元) | 投标报价单价(元) | 投标报价单项总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑水平位移 | 64 | 60 | 25 | 96000 |  |  | 基坑开挖期间每1天观测一次，其余时间 2 天观测一次直至基坑回填（考虑分段回填暂按60次计算） |
| 2 | 基坑竖向位移 | 64 | 60 | 25 | 96000 |  |  | 基坑开挖期间每1天观测一次，其余时间 2 天观测一次直至基坑回填（考虑分段回填暂按60次计算） |
| 3 | 周边道路水平位移 | 2 | 60 | 25 | 3000 |  |  | 基坑开挖期间每1天观测一次，其余时间 2 天观测一次直至基坑回填（考虑分段回填暂按60次计算） |
| 4 | 周边道路竖向位移 | 2 | 60 | 25 | 3000 |  |  | 基坑开挖期间每1天观测一次，其余时间 2 天观测一次直至基坑回填（考虑分段回填暂按60次计算） |
| 5 | 深层水平位移 | 4 | 60 | 25 | 6000 |  |  | 基坑开挖期间每1天观测一次，其余时间 2 天观测一次直至基坑回填（考虑分段回填暂按60次计算） |
| 6 | 地下水位检测 | 11 | 60 | 25 | 16500 |  |  | 基坑开挖期间每1天观测一次，其余时间 2 天观测一次直至基坑回填（考虑分段回填暂按60次计算） |
| 7 | 土钉、钢锚管抗拔检测 | 48 |  | 720 | 34560 |  |  | 土钉抗拔检测20次，钢锚管抗拔检测12次 |
| 材料部分 |  | 点数 |  | 收费(元/点、元/孔） | 单项总价(元) |  |  | 备注 |
| 8 | 位移监测 | 66 |  | 25 | 1650 |  |  |  |
| 9 | 深层土体位移 | 4 |  | 1000 | 4000 |  |  |  |
| 10 | 合计 | 人民币：260710.00（含税） |  |  |  | 合计： | 人民币：（含税） |  |
| - 注明：1、以上收费依据南昌市红谷滩城市投资集团有限公司《自营工程项目咨询服务取费标准（试行）》，缺项部分采用市场价，工程量依据代建单位（荣恒集团）估算工程量。 - 工程量按实际发生为准。 - 各分项投标报价单价均不得高于预算价格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字） ：

日期：     年     月     日

## 5、投标人的资格声明

致：

我们          （投标人全称）愿意对          （招标编号：        ）进行投标。并在此声明，投标文件中所有关于投标人资格的文件材料、证明、陈述均是真实、准确的。如果发现此类文件材料、证明、陈述与事实不符，我方将承担由此而产生的一切后果。

特此声明!

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日 期：

6、资格证明文件

①营业执照

②资质证书或认证证书

③项目负责人注册证书

④进赣截图

⑤本项目资格条件要求的其他材料

7、投标单位企业概况

| 企业 名称 |  |  |  |  |  | 建立 日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质 等级 |  |  |  | 外来企业批准投标手续办理情况 |  |  |  | 企业 性质 |  |  |  |
| 企业 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 经营 范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业职 工总数 | 人数 | 有职称管理人员 人 |  |  |  |  |  | 工人 人 |  |  |  |
|  |  | 高工 | 工程监测员 |  | 助工 |  | 监测员 |  |  |  |  |
| 拟投入本工程监测的主要机械设备 | 名称 | 型号 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |

8、企业业绩

注：提供项目合同或委托协议

9、项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本项目中担任职务 |  |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 |  | 参加过监测项目的名称 |  | 担任何职 |  | 备注 |

（附：项目负责人注册证书及职称证书。）

10、主要监测管理人员表

| 机构 | 姓名 | 职务 | 考核证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 |  |  |  |  |
| 现场 |  |  |  |  |

附管理人员证书

10-1、主要监测设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附购买发票

11、监测方案

注：根据技术标评分自行编制监测方案及分项目录。

12、投标人认为需要提供的其他材料